Вопрос:

В соответствии с п. 14 Извещения подведение итогов состоится «28» июля 2021 года, в соответствии с п. 20 Извещения, договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки будет заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения итогового протокола. Таким образом, расчетной датой заключения договора по результатам закупки является 13.08.2021г. Вместе с тем, запрашиваемый срок поставки серверного оборудования, август 2021г. (в соответствии с п. 1.2 Технического задания и Спецификации). Учитывая требование п. 2.2 Технического задания, что все поставляемое оборудование, включая все компоненты, входящие в состав оборудования (память, процессоры, накопители, адаптеры, блоки питания и пр.), должны быть установлены и собраны в готовое изделие на заводе-изготовителе, запрашиваемый срок поставки является заранее невыполнимым. Учитывая вышеизложенное, просим скорректировать срок окончания поставки, указанный в п. 1.2 Технического задания, на стандартный для такого типа оборудования срок производства и доставки на территорию РФ – не более 12 недель с даты заключения Договора на поставку.

Ответ:

См. уведомление о внесении изменений от 28.05.2021г.